Приложение №1

к Приказу №39

от 24.08.2020

**План**

**Мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей**

**в БОУ «Строкинская средняя школа»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Срок | Ответственные |
| Изучение нормативно-правовых документов о создании Центра как структурного подразделения БОУ «Колосовская СШ». | По мере поступления из вышестоящих органов. | Администрация ОО. |
| Информирование педагогического коллектива о наборе педагогов для работы в Центре. | До 01.05.2020. | Администрация ОО. |
| Мероприятия по повышению квалификации педагогов и потенциального руководителя Центра в БОУ ДПО «ИРООО» | Апрель, май 2020 года по графику. | Администрация ОО. |
| Утверждение приказов о мероприятиях по созданию Центра и его штатного расписания. | До 24.08.2020 | Администрация ОО. |
| Создание страницы Центра «Точка Роста» на сайте ОО. | До 14.06.2020 | Замдиректора по УВР, администратор сайта. |
| Начало ремонта / закупка оборудования / | По мере поступления из федерального, регионального источника | Комитет по образованию, администрация ОО. |
| Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | По мере поступления из федерального, регионального источника | Комитет по образованию, администрация ОО. |
| Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | Август-сентябрь 2020. | Партнёры, комитет по образованию, администрация ОО. |
| Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Сентябрь 2020 | Заведующий Центра. |
| Торжественное открытие Центра как структурного подразделения БОУ «Строкинская СШ». | Сентябрь 2020 | Комитет по образованию, администрация ОО, Заведующий Центра. |